Abfallwirtschaftliche Empfehlungen

bei der Einrichtung von Straßenbaustellen

Die Einrichtung von Straßenbaustellen sollte vom Straßenbaulastträger oder vom zuständigen Planungsbüro im Vorfeld mit den Entsorgungsunternehmen abgestimmt werden.

Dadurch geben Sie den Abfuhrunternehmen die Möglichkeit, die Tourenplanung auf die geänderten Straßenverläufe abzustimmen, vermeiden Reklamationen der Anlieger und ermöglichen es unseren Mitarbeiterinnen im Kundencenter des AWB, auf Bürgeranfragen kompetent und umfassend antworten zu können.

Die Sicherstellung der  Abfallentsorgung bedarf folgender Voraussetzungen

- Entsorgungsunternehmen informieren, ggfls. einbinden – möglichst rd. vier Wochen vor Baubeginn

- Anlieger informieren

- Befahrbarkeit der Straße berücksichtigen

  - Gesamtgewicht des Entsorgungsfahrzeuges bis zu 26 t; Bodenfreiheit 0,2 m

  - Mindestdurchfahrtshöhe/Lichtraumprofil 4,00 m

  - Wendeanlage: Mindestdurchmesser 18 m; Rückwärtsfahrten vermeiden

- Sofern Behältersammelplätze eingerichtet werden müssen: Wenn möglich, sollten die Abfallbehälter von Mitarbeitern der Baufirmen an den Abfuhrtagen aus der Baustelle geholt und wieder zurückgebracht werden. Es hat sich bewährt, diese Anforderung mit in das Leistungsverzeichnis für Ausschreibungen aufzunehmen.

Abfuhrtermine entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender

www.awb-emsland.de/service/abfuhrkalender/

Zuständige Entsorgungsunternehmen

Informationen über die Einrichtung von Straßenbaustellen senden Sie bitte inclusive Kartenmaterial zur Information bzw. Abstimmung an folgende Ansprechpartner:

Entsorgung der Restmüll- und Biotonnen, emslandweit

Entsorgung der Papiertonnen Emsland, emslandweit

PreZero Service Emsland GmbH & Co. KG, Spelle

Herr Peter Werthmann, Tel. 0 59 07/9 49 99 14, Fax 0 59 07/ 9 49 99 29

pwerthmann@prezero.com

Entsorgung der gelben Wertstoffsäcke, emslandweit

Remondis Niedersachsen GmbH
Schlosserstraße 21
49757 Werlte
Tel: +49 5951 9570-70, alternativ Service-Nr. 0800 122 32 55
E-Mail: wertstofftonne-emsland@remondis.de

Abschließend nachrichtliche Information an den

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Emsland, Meppen

Herrn Olaf Hövelmann, Tel. 0 59 31/5996 51

E-Mail Verteiler: info@awb-emsland.de; olaf.hoevelmann@awb-emsland.de

Stand 02 2025